## Slide 1
2025
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 3차(2025.01.02.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2026.01.02
여행2팀
최아름

## Slide 2
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
PC버전에서는 좌석이 나옴 URL에서는 좌석이 나오지 않음……해당좌석을 눌렀을 때 정보는 나옴 처리완료(2026.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 3
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
미 입금일시에 자동적으로 아직 취소가 안되는 것 같은데 되는 부분일까요? 아직 cron 작업을 하지 않았습니다.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 4
버스좌석관리-버스별 예약현황-버스별 예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
예를 들어 1월 10일날에 오픈된 날짜상품이 다 나오는 건가요? 만약 다 나온다면, 모집상태가 모집중, 마감, 출발확정으로 이루어져 있던데 한가지만 볼 수 있는 체크박스가 필요합니다. - 1월10일 하루로 잡으면 1월10일 버스목록이 나옵니다. 예를들어 [완주 겨울대둔산 설경+전주한옥마을_테스트상품] 일 경우 차량이 1대이기에 1개만 나옵니다. 총 예약자는 4명이지만 모두 1호차에 설정되어서 1개만 나오는겁니다. 모집상태를 기본과 동일하게 신청을 해야 할 듯합니다. 기본이라는것이 무엇을 의미하는 건지 알려주십시요.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 5
버스좌석관리-버스별 예약현황-버스별 예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
ADMIN
기능 보완점
기능 여부 검토사항
날짜아무것도 선택안하고 투어종류 또는 당일로 선택을 했을 때 출발일자가 뒤죽박죽으로 나오는데 날짜가 현재기준으로 나오길 요청 예를 들어 오늘은 1월 2일이며 1월 2일부터 자동적으로 나오게 설정(버스별 예약현황을 클릭이며, 기본적으로 클릭한 해당일 기준으로 나와야함) - 처리완료 - 결국 날짜의 기본값을 설정해서 버스별 예약현황에 접속하면 그 기본값, 즉 오늘날짜로 목록이 나오도록 해달라는 말씀으로 이해하고 작업했습니다. 순번도 역순이므로 1번부터 나오게 변경 요청 - 처리완료 예를들어 1월5일 부터 1월31일까지로 출발일자를 설정하고 검색하면 1월10일, 1월17일, 1월24일이 검색됩니다. 그럼 순번 1번은 1월10일이 되는 것으로 이해하겠습니다.

## Slide 6
버스좌석관리-버스별 예약현황-버스별 예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
비고란에 글을 쓰고 저장을 하고 새로고침을 하면 비고란에 저장된 글이 나타나지 않음 – 처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 7
예약관리-출발일자별 예약현황
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
예약인원이 4명이라고 되어 있는 클릭해서 들어가보면 인원이 6명입니다. 인원이 맞지 않습니다. - 처리완료 - 예약인원은 예약신청,예약확정,취소신청 한 예약자의 인원으로 계산됩니다. - 따라서 [완주 겨울대둔단 설경_전주한옥마을..] 1월10일자 예약리스트가 4명인 것은 총 예약건이 3건인데 그중 한건이 예약취소가 되어, 총 예약건 2건의 예약인원 각 2명씩 계산되어 4명으로 나오는 것입니다.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 8
예약관리-개인별예약현황-예약수정
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
개인 예약수정에서 상담하기를 눌렀을때 기본적으로 고객명과 연락처가 셋팅되지 않습니다. – 처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 9
예약관리-개인별예약현황-예약수정
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
SNS 클릭이 되지 않음 – 처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 10
예약관리-개인별예약현황-예약수정
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
출발일 수정을 누른 후에 날짜를 변경하라고 날짜를 누르고 선택을 누르면 선택이 되지 않음 – 처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 11
예약관리-탑승자현황
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
예약건이 있는데 탑승자현황에서 나오지 않음 - 처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 12
예약관리-탑승자현황
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2026.01.02
기능 여부 검토사항
속초 1박2일 가이드->상태로 변경을 해야 하며, 정상에서 마감처리를 했을 때 마감처리가 되지 않음 –처리완료(26.01.05)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 13
2025
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 3차(2025.12.26.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2025.12.26
여행2팀
최아름
확인완료

## Slide 14
기초환경설정-탑승지관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.26
기능 여부 검토사항
탑승지관리 목록 색깔이 확실히 구분되어 있지 않습니다. 저번에 구분에서 색깔 표기 드렸는데 그걸로 설정해주세요. 순서 변경 시 드래그&드롭을 하라고 되어있는데 되지 않습니다. 만약 된다면 방법을 적어주세요.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 15
기초환경설정-인솔자현황-인솔자등록
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.26
기능 여부 검토사항
인솔자 리스트 부분에서 활동, 비활동, 종료, 보류 되어 있는데 인솔자등록 부분에서는 비활동 부분이 없음 생성 요망.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 16
기초환경설정-예약사이트 관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.26
기능 여부 검토사항
코드 번호 순서대로 정리해주세요
ADMIN
기능 보완점

## Slide 17
2025
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 3차(2025.12.24.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2025.12.24
여행2팀
최아름
확인완료

## Slide 18
예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
12월 1일부터 나오게 설정(현재 역순으로 표기가 됨)
ADMIN
기능 보완점

## Slide 19
예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
출발일자별 예약현황에서 상품을 클릭했을 때 해당 상품에 일반정보가 아닌 기존 ERP처럼 해당 상품의 예약리스트가 나와야 합니다.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 20
예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
7번국도 상품을 예약하였는데 리스트에 나타나지 않음
ADMIN
기능 보완점

## Slide 21
버스별예약관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
버스별 예약관리 출발일자별로 검색이 되지 않음
ADMIN
기능 보완점

## Slide 22
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
Ctrl+A를 했을때 전체 선택이 되지 않음 그래서 지울 때 불편함 그 기능이 안되면 X표시를 만들어 그걸 누르면 지워지는 기능이 있어야함
ADMIN
기능 보완점

## Slide 23
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
예약자 정보가 나타나지 않음
ADMIN
기능 보완점

## Slide 24
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
좌석 17번에 표기가 되지 않음 좌석 17번을 클릭해서 다른 좌석으로 이동하려고 하는데 되지 않음
ADMIN
기능 보완점

## Slide 25
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
고객정보가 나오지 않음
ADMIN
기능 보완점

## Slide 26
버스좌석관리
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
탑승처리를 했을때 처음과 똑같아서 탑승을 했는지 안했는지 모르겠습니다. 탑승표기가 있어야합니다.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 27
버스별예약현황
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
버스별 예약현황에서 상품을 클릭했을때 상품에 대한 일반정보가 아니라 예약리스트가 나와야 합니다.
ADMIN
기능 보완점

## Slide 28
버스별예약현황
검수자 : 최아름 검수날짜 : 2025.12.24
기능 여부 검토사항
PC로 7번국도 해당상품을 예약 시 좌석 선택을 할때 이미 ERP에는 좌석이 선택이 되어있는데 PC에서는 선택이 가능하게 표기가 되어있음
ADMIN
기능 보완점