## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 4차(2026.1.27.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2025.1.27
경영기획팀
임수민

## Slide 2
기능 여부 검토사항
1. 날짜 클릭시 분홍색 파란색 표기 색이 바뀜 2. 날짜 클릭시 checked 표기를, 분홍색이 아니라 검정색에 opacity 주고. 진한색으로 누른 표기로 하는 것은 어떤지- 가능하면 누른날짜 표기해주세요. 선택된 날짜가 분홍색으로바뀌는건 헷갈립니다 +테두리는 회색이 아니라 기존 로망스투어 홈페이지처럼 선택칸 근처를 검정 테두리로 >> 이 내용 디자인 변경을 아니라 원래 ui대로 해달라고 요청드린 거에요. 헷갈려요!! 특히 누르며 분홍 파랑 원래 옵션이 색바뀌며 헷갈립니다!
고객예약 프론트페이지 주문
상품페이지 > 날짜 선택
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.20
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 3
기능 여부 검토사항
1. 자리 선택시 2>번 이렇게 숫자 제대로 안듭니다! 숫자만 나오게 해주세요.
고객예약 프론트페이지 주문
상품페이지 > 버스 좌석 선택
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 4
기능 여부 검토사항
1.일부 정보 미입력시 저렇게 undefined 뜹니다. 어떤 정보가 입력하지 않았는지 띄워주세요.
고객예약 프론트페이지 주문
상품페이지 > 예약자 정보 입력
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27

## Slide 5
기능 여부 검토사항
1.중복 좌석 선택시(동시예약) 예약은 안되는데 이후 이렇게 에러가 뜹니다. 그리고 앞의 2>번 예약 때문에 2번 자리는 선택하지 않은 거로 되네요... 이 문제 먼저 해결해주셔야 할 거 같습니다.
고객예약 프론트페이지 주문
상품페이지 > 중복 좌석 예약시
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 6
기능 여부 검토사항
1. 아직도 객실 인원 초과된 추가 인원만큼 선택이 안됩니다.
기존 3차검수 내용 재검수
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 7
기능 여부 검토사항
버스좌석관리에 예약자 이름을 누르면 개인별예약현황의 해당 예약내용 ui를 팝업으로 버스좌석관리에서도 띄워주세요!
기존 3차검수 내용 재검수
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
2차개발 또는 유지보수시 요청하세요
(26.01.28 by 최규만)

## Slide 8
기능 여부 검토사항
튕기면서 삭제한 좌석과 미배정건의 숫자가 안맞는다는 뜻- 데이터가 유실된다는 뜻입니다. 그런데 지금은 해결된 거 같아요.
기존 3차검수 내용 재검수
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27

## Slide 9
기능 여부 검토사항
미배정건 숫자와 배정해야하는 데이터 숫자가 안맞을 때가 있어요. 확인 부탁드려요.
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
버스좌석관리 > 좌석 재지정
해당 케이스가 어떤 상황에서 나타나는지 알려주세요 아래 순서대로 1. 상품명 2. 행사명 3. 출발일자
현재는 문제없이 나옵니다.
(26.01.28 by 최규만)

## Slide 10
기능 여부 검토사항
*태진과장님 검토 요청* 객실 인원 합계 숫자와 여행자 명단 생선 숫자를 수동으로 하실 건가요? 숫자 맞춰서 자동으로 입력되게 말고요. >>인원 체크는 하는 거 같긴해요.
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가
최종 결정 하신 후 2차개발 또는 유지보수시 요청해주십시요.
현재는 수동입니다. (26.01.28 by 최규만)

## Slide 11
기능 여부 검토사항
erp 수동 예약- 초기화 자동배석시 기존 해당 날짜, 호차의 실제 예약내역을 확인안하고 앞 숫자부터(가이드석 제외) +1숫자로 자동 배석됩니다. (다음장 계속)
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 12
기능 여부 검토사항
(앞장 계속) 원래 해당 좌석에 배정된 손님이 있었어도 중복배석 중 문제로 예약이 되버리면 해당 예약이 덮어씌워집니다!!!! 튕겨진 기존 예약이 미배정으로도 가지 않고 그냥 덮어씌워져요. 1. 덮어씌워지는경우를 체크해서 미배정석으로 만들기 2. 덮어씌워지는 경우 없애기 확인 부탁드립니다. 매우중요 - 이전에도 중복배석시 그냥 새주문/이동으로 덮어씌워진다고 말씀 드렸습니다.
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 13
기능 여부 검토사항
수동으로 버스좌석 배정한 자리는 검정색에서 흰색분홍으로 변경해주세요
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 14
기능 여부 검토사항
erp 에서 날짜 변경시 해당 좌석번호 그대로 새 날짜로 이동되는데 새날짜에 이미 같은 좌석번호가 다른 예약으로 선점되어져 있을경우 그대로 덮어씌워지고 팅겨지지도 않아요 좌석 날짜이동시 덮어씌워짐 < 동영상 참고하시면 임수민, 수민테스트, 수민테스트2 서로다른 세 주문이 계속 덮어씌워져서 이전 주문건을 미배정건에도 찾을 수 없음을 확인할 수 있습니다.
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가 후 날짜변경
미처리
처리완료 (26.01.28 by 최규만)

## Slide 15
기능 여부 검토사항
예약완료된 건을 수정하고 저장하지않고 뒤로가기 했는데 자동 저장됩니다 ex)1월 29일 주문을 31로 날짜변경후 수정후 저장안하고 뒤로가기 . 해당주문이 1월29일이 아닌 1월 31으로 변경되어있음., 저장하지 않고 뒤로가기 했는데도
erp 버스좌석관리
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.1.27
예약관리 > 개인별 예약현황 > 예약추가 후 날짜변경
팝업에서 날짜 선택시 자동 저장됩니다.
현재는 수동입니다. (26.01.28 by 최규만)