## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 4차(2026.1.23.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.6
2026.1.23
경영
김태진

## Slide 2
기능 여부 검토사항
출발상태가 마감일때, 날짜가 지나면 자동으로 투어완료로 개인별현황-출발상태가 <투어완료>로 바뀌어야합니다. 확인해주세요.
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
ERP – 예약관리
ERP > 예약관리
처리완료 (26.01.29 by 최규만)
미처리. 1.29
상품행사등록관리 상태(21일~25일마감되어있음) 와 출발일현황에 날짜별 상품이
상태(22일~25일 출발확정?)가
같이 연동이 되지 않고 있습니다.
마감으로 한 날짜도 투어완료로 바뀌지 않았습니다. (테스트상품행사등록관리 22일~25일 마감상태)
Cron 실행 주기를 매일 5시에 한번만 돌도록 처리함 cron 실행주기를 변경함

## Slide 3
기능 여부 검토사항
상태가 변경되지 않습니다. 답사자가 가이드처럼 선택안된 사람도 삭제가 되지않고,,, 계속해서 추가됩니다.
ERP – 예약관리>출발일자별 예약현황
ERP > 예약관리 > 출발일자별
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
처리완료 (26.01.29)
처리완료 (26.01.29)
미처리. 1.29
출발일자별에서 상태가 바뀌지 않습니다. 출발확정, 마감, 투어취소..
옵션박스전체가 적용안됩니다.
확인완료. 1.29
처리완료 (26.01.29)

## Slide 4
프론트사용자 – 고객주문완료 후 페이지
프론트 > 예약주문후
검수자 :김태진 검수날짜 : 2025.1.23
기능 여부 검토사항
주문 후 2시간 이내 입금 확인이 되지 않거나, 주문자와 입금자가 다를 경우에 입금자를 따로 입력하지 않으면 주문이 취소됩니다. “셔야 예약이 완료됩니다.” 밑에 표기 문구 추가해주세요. (=PC버전 동일) 신용카드결제 버튼 위에도 한번더 위에 문구를 표기해주세요. (=PC버전 동일)
2시간이내 입금자달라도, 예약확정 결제완료는 전화가 와서 수동처리된 경우라서 취소하면 안되고, 입금자를 고객이 예약시 표기한 경우는 자동으로 입금처리되야하고,,
2시간이내 예약확정, 결제완료 안 된 경우 주문자와 입금자가 다르고 + 고객이 예약시 입금자표기 안했을 경우
처리안되면 2시간지나면 자동문자나가고 자동취소되야합니다. –
처리완료 (26.01.29)
확인완료. 1.29

## Slide 5
기능 여부 검토사항
입금요청을 기준으로 2시간 내에 입금을 해주셔야 예약완료가 됩니다. 2시간이내 입금되지않거나, 주문자와 입금자가 다를 경우 입금자를 따로 입력하지 않으면 주문이 취소됩니다. 입금전 인터넷 및 전화예약은 가예약이므로, 입금이 완료되어야 예약완료 상태가 됩니다. (입금 또는 결재 완료 시 여행계약서에 동의한 것으로 간주합니다.) 예약후 미입금 확인 및 2시간 이내라도 예약상품이 마감될 경우에는 가예약은 자동취소됩니다. 최소한 출발 2일전 예약은 전화문의 및 잔여석 확인 후 예약해 주시기 바랍니다. 예약전 반드시 예약상품의 취소수수료 규정을 확인하시기 바라며, 예약확인을 해주시기 바랍니다. ----- 이 글로 변경 해주세요. (=PC버전 동일)
프론트사용자 – 고객주문완료 후 페이지
프론트 > 예약주문후
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
처리완료 (26.01.29)
확인완료. 1.29

## Slide 6
기능 여부 검토사항
CS에서 제일 많이 사용하는 기능입니다! 미팅 때도 제가 말씀드렸듯이, 고객관리에서 예약추가버튼 누르면, 예약추가페이지로 넘어갈때 [고객정보] 따라와서 표기되어야 합니다. (기존기능)
ERP – 예약관리
ERP > 예약관리 > 고객관리
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.22
처리완료 (26.01.29)
미처리. 1.29
휴대폰번호, 이메일 따라와서 표기가 안되고 있습니다.
처리완료 (26.01.30)

## Slide 7
기능 여부 검토사항
체크해서 검색하면 하나도 안나옵니다. 체크별로도 확인해주세요.
ERP – 예약관리
ERP > 예약관리 > 출발일자별 예약현황
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
처리완료 (26.01.29)
확인완료. 1.29

## Slide 8
기능 여부 검토사항
줄이 그어진 채로 나옵니다. 단체예약견적관리 확인해주세요.
ERP – 예약관리
ERP > 예약관리 > 단체예약견적관리
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
원래 예약취소일 경우 줄이 그어지도록 의도한것입니다.
TKTRAVEL ADMIN과 동일합니다.
(26.01.29)
단체입력하는 곳이 어디인가요? 예약추가에서 단체로 체크해도 검색&나타나지 않습니다.
[검색]버튼 옆에 버튼이 주석처리되어있어서 노출 시켰습니다.
(26.01.30)

## Slide 9
기능 여부 검토사항
PC와 같이 핑크로 해주세요. 썸네일이미지 없으면 오류자막 뜹니다.
프론트홈페이지 – 모바일
모바일 프론트홈페이지 > 상세페이지
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
처리완료 (26.01.29)
처리완료 (26.01.29)
확인완료. 1.29
확인완료. 1.29

## Slide 10
기존 수정되었는데,
다시 안되는 건

## Slide 11
기능 여부 검토사항
상태변경, 옵션수정에서 상태를 변경하면, 달력페이지에서 다시 하나도 안보이게 됩니다. 다시 안됩니다. 1.23
ERP – 예약관리>출발일자별 예약현황
ERP > 예약관리 > 출발일자별
검수자 :김태진 검수날짜 : 2026.1.23
처리완료 (26.01.29)
미처리. 1.29
상태변경버튼은 되는데,
옵션수정버튼은 상태가 변경안됩니다. 달력에 반영 안됨.
출발일별금액 적용시키면
달력에서 정보 다 사라짐. (출발일별금액 기본가와 다르게 적용시키면, 프론트(PC모바일동일)에서
그 날만 클릭했을 때, 가격이 다르게 보여져야합니다. (현재연동안됨)
처리완료 (26 .01.30)