## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 4차(2026.1.31.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2025.12.31
경영기획팀
전성자

## Slide 2
ERP 예약관리
ERP 예약관리 – 출발일자별 예약현황
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.01.27
기능 보완점
기능 여부 검토사항
출발상태 확인 (출발상태에 숨김이 없음. 숨김이 나와야합니다.)
처리완료 (26.02.01)

## Slide 3
ERP 회계
ERP 회계업무 - 인솔비지급대장
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.01.27
기능 보완점
2026년1월1일~2026년1월31일까지 지정하면 지정한 일자만 보여지게 소트.
기능 여부 검토사항
회계업무-인솔비지급대장 날짜 소트가 안됨. 출발일(출발확정)상품도 아닌데, 다 나옵니다. 확인해주세요 (출발확정, 마감, 숨김 상품만 떠야합니다)
. 날짜 소트됨 (다시 확인요망) . 숨김 추가

## Slide 4
ERP 회계
ERP 회계업무 - 인솔비지급대장
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.01.27
기능 보완점
기능 여부 검토사항
회계업무-인솔비지급대장 1박2일이면 인솔비가 2대로 금액이 나와야 함. (구분에 따라서 인솔비 금액이 나와야함. 당일 140,000원 1박2일 280,000원 2박3일 420,000원 )
처리완료 (26.02.01)

## Slide 5
ERP 회계
ERP 회계업무 - 인솔비지급대장
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.01.27
기능 보완점
기능 여부 검토사항
회계업무-인솔비지급대장 1/14 철원 한탄강 /윤미정가이드/ (출발일자별예약현황에는 있으나 인솔비지급대장에는 없습니다. 인솔비지급대장에도 나와야합니다.)
처리완료 (26.02.01)

## Slide 6
ERP 회계
ERP 회계업무 - 인솔비지급대장
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.01.27
기능 보완점
기능 여부 검토사항
회계업무-인솔비지급대장 1/10 특가리무진 순백의 겨울 낭만 ,인제자작나무 인솔비지급대장에는 있으나 출발일자별예약현황에는 없음. (출발일자별예약현황에 숨김처리건 인 것 같음. 숨김자료 업로드되야합니다.)
처리완료 (26.02.01)