## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 6차(2026.02.01.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2026.01.31
경영기획팀
전성자

## Slide 2
ERP 회계
ERP 회계업무 – 인솔비지급대장
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 여부 검토사항
날짜별 소트는 되나, 엑셀 다운로드하면, 전체가 다운로드 됨. 기간별로 소트한 부분만 엑셀이 다운 되로록 수정 요청.
현재 날짜별 엑셀 다운 되고 있습니다.
테스트 : 2026-02-25 ~ 2026-02-25 로 설정해서 엑셀 다운로드 한 파일내용입니다.

## Slide 3
ERP 예약관리 – 출발일자별 예약현황
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 보완점
기능 여부 검토사항
출발상태: 출발확정, 마감 체크후 엑셀 다운로드 버스배정 항목이 나오도록 수정 요청. /기존ERP에는 있었음. 누락 기존 엑셀다운로드 되었던 자료 참고
ERP 예약
버스배정 항목부분은 초기 개발 협의때, 모두 버스좌석관리 메뉴에서 처리하도록 수정하기로 확정했습니다.
그래서 버스좌석관리에 [버스별 예약현황] 메뉴를 추가한것입니다.

## Slide 4
ERP 회계업무 – 차량비정산현황
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 보완점
기능 여부 검토사항
출발상태: 출발확정, 마감 체크후 엑셀 다운로드 1월1일~1월4일에 버스가 5대 출발했는데… 차량비정산현황에 4대밖에 안나오고 1월1일에는 버스 출발이 없는데 버스출발이 나옴. 차량비정산현황에는 출발일자별예약현황의 출발확정, 마감 된 일자의 챠량만 나와야 함. * 가이드명도 안나와 있습니다.
ERP 회계
상품관리 > 행사등록관리 출발일을 확인해보면
. 무주덕유산 상고대… 1월1일 1대, 1월4일 1대 버스 등록
. 평창월정사 -> 1월3일에만 1대 버스등록 . [리무진.호텔.3식.밤파이제공] 겨울의 첫 치유 -> 1월3일에만 버스 1대 등록
차량비정산현황의 차량은 상품의 일정표에 등록된 차량대수(1호차,2호차)를 가져옵니다.
. 원래 차량비정산형황에는 가이드명이 안나옵니다.
처리완료

## Slide 5
ERP 회계업무 – 차량비정산현황
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 보완점
기능 여부 검토사항
비스회사 코드가 여러 개 보여집니다. 버스차량 탑승인원수로 변경 온버스(44) 온버스(48)
ERP 회계
처리완료

## Slide 6
ERP 회계업무 – 무통장입금현황
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 보완점
기능 여부 검토사항
은행과 입금확인 매칭시간 기존10분(팝빌사이트연결) 현재 30분임-->> 10분으로 수정 요청.
ERP 회계
공통적으로 30분이 아닙니다. 어떨때는 30분, 어떨때는 10분 이렇게 가져옵니다.

## Slide 7
ERP 회계업무 – 정산 -투어정산서
검수자 :전성자 검수날짜 : 2026.02.01
기능 여부 검토사항
투어정산서를 눌러서 정산실시를 누르면 에러표시가 나고, 다시 투어정산서를 누르면 제대로 정산 처음 화면이 다시 보이고, 다시 정산실시를 누르면 제대로 정산 화면이 보입니다. 1월투어정산서가 안들어가 집니다.
ERP 회계
에러 안납니다.
들어가집니다.