## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 8차(2026.2.9.)
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.1
2026.2.9
경영기획팀
임수민

## Slide 2
기능 여부 검토사항
데스크탑버전, 모바일버전 모두 이미지가 정상적으로 표시되지 않습니다. 왼쪽 예시의 공주 후기는 사진이 없는 글 후기지만 오른쪽 태백 예시는 사진이 있음에도 엑박 뜹니다.
홈페이지 고객 프론트 - 미표시 오류 문제
메인페이지 하단 리뷰 영역
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
처리완료 (26.02.10)

## Slide 3
기능 여부 검토사항
현재 공지사항에 이렇게 오류 표시 글이 뜨고 있습니다.
홈페이지 고객 프론트 - 미표시 오류 문제
공지사항 게시글 내 텍스트 표시
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
해당 오류가 발견되지 않습니다. 다시 확인해보시고, 그래도 저 오류가
보인다면
어떤 경로를 통해 공지사항으로 들어갔는지 알려주십시요. 동일한 경로로 접속해서 확인해보겠습니다.

## Slide 4
기능 여부 검토사항
데스크탑 버전은 글쓰기 버튼이 비로그인에서도 노출되고 모바일 버전은 로그인해야 노출됩니다. 지금 앱도 안되니 1. 비로그인에서도 글쓰기 버튼 노출 - 글쓰기 클릭시 로그인 유도 2. 비로그인시 ‘로그인하면 글쓰기 버튼이 나타납니다. 로그인 후 이용해 주세요’ 문구 기재 이렇게 처리해놔야 할 거 같아요~ 처리해주세요.
홈페이지 고객 프론트 - 미표시 오류 문제
여행후기
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
현재 pc버전에서도 비로그인 시 글쓰기 버튼이 노출되지 않고 있습니다. 이전에 Pc버전에서도 로그인 해야 노출되도록 처리되었습니다.
아래 요청사항은 유지보수 입니다.

## Slide 5
기능 여부 검토사항
1. 쿠폰 금액 출력 이상해요 (0이뜸) 2. 이용기간 보면 2월 9일까지인데 발급즉시 기간만료로 떴습니다.
새 erp 쿠폰 발행 문제
홈페이지업무>쿠폰관리>쿠폰리스트
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
0은 쿠폰종류 숫자의 기본값입니다. 숫자만 입력하라는 일종의 표시입니다.
처리완료

## Slide 6
기능 여부 검토사항
쿠폰 임수민 개인에게 분명 발급했는데 전체 모든 로그인회원에게 다 보입니다. 임수민 개인에게 발급한 결과 개인의 의지와 상관없이 이미 다운로드가 된 상태일뿐이었습니다. 어지영이사님과 중복건 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!개인에게 발급한 쿠폰은 다운로드에서 보이지 않게 해주세요 어차피 다운도됐는데!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
프론트 쿠폰
홈페이지업무>쿠폰관리>쿠폰리스트
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
처리완료 (26.02.10)
기존 뷰티니아에서부터 있던 메뉴였고,
애초에 뷰티니아 소스에서 있던 오류를 이번에 수정한겁니다.
추가적인 요청은 유지보수입니다.
사실 쿠폰다운로드 게시판이 필요없습니다.
개인 발급 쿠폰은 자동처리 상품별 쿠폰은 상품상세에서 다운로드 버튼이 있습니다.

## Slide 7
기능 여부 검토사항
아이디가 상품 중간에 떠요
프론트페이지 ui 오류
상품페이지 내 출력오류
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
처리완료 (26.02.10)

## Slide 8
기능 여부 검토사항
배너 클릭하고 움직이면 마우스 움직이기 html 효과처럼 마우스 따라다녀요 배너가
프론트페이지 데스크탑 버전 배너 이상함
메인페이지
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
어떤 배너를 클릭했다는 것인가요? 나타는 현상에 대해 구체적으로 설명해주세요
해당 현상을 영상으로 찍어서 보내주시면
가장 확실합니다.

## Slide 9
기능 여부 검토사항
따옴표 입력하면 저렇게 뜹니다. 안나오게 해주세요.
프론트페이지 검색 문제
데이터 출력오류
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
왜 따옴표만 입력하셨나요?
일반적이지 않은데
따옴표는

## Slide 10
기능 여부 검토사항
마이페이지 예약내역가면 맨위보면 잘못된 숫자 출력이 있습니다.
프론트페이지 출력 문제
데이터 출력오류
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
처리완료 (26.02.10)

## Slide 11
기능 여부 검토사항
1. 네이버로그인했는데 엘레강스투어로 연결됨(동영상 참조) 2. 주문하려는데 예약된 좌석 표시안되고 전체선택가능하게뜸 3. 주문안됨 동영상참조!
프론트페이지 출력 문제
데이터 출력오류
검수자 :임수민 검수날짜 : 2026.2.9
처리완료 (26.02.09)
문제없음 (26.02.09)
처리완료 (26.02.09)