## Slide 1
2026
로망스투어 ERP리뉴얼_검토사항 6차(2026.2.10)
회계 > 인센티브현황 & 투어정산서> 작업결과 확인여부
Document Version
Last Updated
Organization
Auther
0.6
2026.2.12
경영
김태진

## Slide 2
ERP > 회계
투어정산서 > 2번 판매금액
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
기능 여부 검토사항
판매금액이 다릅니다. 판매금액은 그 날짜의 < 예약확정&결제완료 > 된 금액입니다. (혹시 금액이 안맞는게 비회원때문일까요?)
기존 1월4일출 무주
해당건은
ERR_로망스투어ERP리뉴얼_검토_2026.02.01_이지영_25(1).pptx 파일의
6page 문의에 대해 답변 하였습니다
그 이후 이건에 대한 재요청을 받지 못했습니다.
어지영_(1)작업결과_확인여부 파일과 중복내용인것 같습니다.
투어정산서 답변은 7페이지에서 확인하세요

## Slide 3
기능 여부 검토사항
5번 매출액 > 2.보조금은 항상 0으로 표시해주세요. 그대신 직접 표기하면 수정될 수 있도록 활성화시켜주세요.
ERP > 회계
투어정산서 > 5번 매출액
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
보조금 = 인센티브 현황의 금액 으로 알고 있습니다.
아닌가요?
2번 보조금항목을 0으로 표기해주시고, 수정표기 가능하도록 활성화해주세요.
(8번손익분석에서 보조금항목에 들어가기때문에
보조금금액이 이중으로 중복 계산 합산되기 때문에 안됩니다.)

## Slide 4
기능 여부 검토사항
계를 넣어주세요.
ERP > 회계
투어정산서 > 6번 판매수수료
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
계
입력정보는 그 값을 수정할 수 있도록 전체 칸들을
기존 투어정산서처럼 활성화시킨 곳은 활성화시켜주세요.
유지보수 건입니다.
현재는 불가합니다.
기존ERP에 있는 항목입니다. 누락
기존ERP

## Slide 5
기능 여부 검토사항
57번 보조금 부분은 회계>인센티브현황과 연동되어져야 합니다. 자동으로 표시되는 값을 직접 표기하면 수정될 수 있도록 활성화시켜주세요. (부가세가 없는 지자체도 있습니다)
ERP > 회계
투어정산서 > 7번 보조금
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
그렇게 되어있습니다.
투어정산서 개발 당시에는
부가세가 없을수 있다는 얘기를
안하시고, 왜 이제서야 얘기를 하십니까?
기존ERP
기존ERP처럼 해주세요.
기존처럼 활성화시켜주세요.
(부가세가 없는 지자체도있습니다.)
공급가가 인센티브현황과 연동되는 부분입니다.

## Slide 6
기능 여부 검토사항
계산 식 수정해주세요. [ C / (A+B) ] X100
ERP > 회계
투어정산서 > 8번 손익분석
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
B
A
C
손익분석 합계의 %는
손익분석 금액 총 합계를 1인당 금액의 %입니다
즉, (손익분속 총합계 1인당금액 / 손익분석 금액 총합계) = 손익분석 합계 %
입니다.
손익분석의 합계는
손익분석 매출액 + 보조금/인센티브 금액
매출액은
5. 매출액의 5) 매출액과 동일한 금액입니다.
그럼 손익분석의 매출액인 5.매출액의 판매액이 되는 것인지 문의드립니다.
최종 결정하여 재요청 주시기 바랍니다.
A
죄송합니다, 이사님이 A부분을 혼동하셨다합니다.
A는 판매액이 아니라, 5번 매출액>5.매출액 입니다.
A부분 말고 식은 저렇게 맞습니다.
%계 = [ C / (A+B) ] X 100

## Slide 7
투어정산서 유지보수로 처리해야 하는 이유
수정요청 시기 관련 사항 투어정산서 재작업은 2026년 1월 28일 완료하여 전달드렸습니다. 이후 약 2주가 경과한 2월 12일에 추가 수정 요청을 주셨습니다. 이미 개발 완료 및 전달이 이루어진 이후의 변경 요청은 일반적인 하자보수 범위를 넘어서는 사안으로 판단됩니다.
2.투어정산서 구조 특성 및 작업 범위 투어정산서는 모든 금액이 상호 연동되는 구조로 설계되어 있어 하나의 항목이 변경될 경우 관련 항목 전체의 계산 로직을 함께 수정해야 합니다. 초기 개발 당시에도 해당 구조로 인해 단기간에 처리되기 어려운 작업이었으며, 현재 요청사항을 반영할 경우 기존 작업을 다시 수정해야 하는 사실상의 재개발(이중 작업)이 발생합니다. 따라서 본 건은 단순 오류 수정이 아닌 유지보수 범위에 해당하는 작업으로 판단됩니다.
3. 자료 제공 및 귀책 범위에 대한 사항 투어정산서 개발은 제공해주신 자료(계산식, 항목 정의, 항목 간 연결 관계 등)을 기준으로 진행되었습니다. 만약 제공 자료의 내용이 실제 운영 방식과 상이하거나, 일부 정보가 누락되어 변경이 필요한 상황이라면, 이는 개발 오류가 아닌 기초 자료 변경에 따른 수정에 해당합니다. 따라서 해당 수정은 하자보수가 아닌 유지보수 성격의 작업으로 보는 것이 타당하다고 판단됩니다.
4. 보조금 항목 관련 사항 초기 개발 과정에서 보조금 항목에 대해 문의드렸을 당시 “인센티브 현황으로 대체”한다는 안내를 받아 해당 기준에 맞춰 개발을 진행하였습니다.
현재 다시 보조금 항목 구조 변경 요청을 주신 부분 역시 기존 합의 사항 변경에 해당하므로 하자보수 범위로 보기 어렵습니다.
5. 해결 방안 제안 현재 ERP 내 투어정산서 사용이 어려우신 상황이라면, 기존 뷰티니아 서버에서 운영하시던 투어정산서를 복원해드리는 방안을 제안드립니다.
이는 당사에서 투어정산서에 대해 제공해드릴 수 있는최선의 지원 방안입니다.
다만, 기존 시스템을 복원할 경우 해당 정산서에 대한 추가 수정은 어려운 점 양해 부탁드립니다.

## Slide 8
기능 여부 검토사항
일자별 합계가 누락되었습니다.
ERP > 회계
투어정산서 > 리스트
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
처리완료(26.02.11)
단, 매출액과 먜출부가세는 상태가
정산완료일 때만 출력됩니다.
투어정산서 리스트 다음페이지 계속 >>

## Slide 9
기능 여부 검토사항
리스트의 리스트항목을 합산한 총합계가 누락되었습니다. (기존ERP)
ERP > 회계
투어정산서 > 리스트
검수자 : 김태진 검수날짜 : 2026.02.10
투어정산서 리스트 의 총 합계 누락
기존ERP
처리완료(26.02.13)